**LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | : | **Tajuk Projek** | Sistem Kalkulator Ringkas |
| 2 | : | **Objektif Projek** | Untuk memudahkan pengguna mmengira dua nombor menggunakan operasi yang disediakan dan hasilya dimasukkan ke dalam pangkalan data. |
| 3. | : | **Cadangan Mula/Akhir** | Januari -April |
| 4. | : | **Sebenar Mula/Akhir** | Januari-April |
| 5. | : | **Laporan Projek** |  |
| 6. | : | **Carta Aktiviti Projek (Carta Gantt)** | Merujuk kepada Ringkasan Projek |

*Dicadangkan oleh;*

(Ketua Projek)  **\_\_\_\_\_**

**TARIKH**:

# Disahkan by :-

(Ketua Program)

**TARIKH**

|  |
| --- |
| 1.1 Ringkasan projek (sebarang laporan, carta / rajah / gambar berkaitan sebagai lampiran |
| CARTA GANTT   ALIRAN PROSES Mula  Input no1,no2  no1 (operasi) no2    Paparkan jumlah gaji yang diterima CIRI-CIRI SISTEM (KEPERLUAN) USE CASE DIAGRAM      Class diagram    STATE DIAGRAM      Sequence diagram     |  | | --- | | CALCULATOR NOOBIES  Nombor pertama    Nombor kedua  %  /  \*  +  \_  Hasil  Cacatan  padam  hantar |   STORYBOARD |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Isu & pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah | | |
| Bil | Isu masalah | Pelan tindakan |
| 1 | 1. Kegunaan internet terhad | 1. Memastikan internet mempunyai kelajuan tinggi dan berfungsi dengan baik |
| 2 | 1. Pelaksanaan memasukkan data tidak berfungsi | 1. Memastikan kefungsian data dapat diselesaikan |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Pencapaian projek berdasarkan carta gantt | | | | | |
| Bil | Penerangan | Jadual asal | | Jadual sebenar | |
| Bulan | Tahun | Bulan | Bulan tahun |
| 1 | PERANCANGAN | 1 | 2018 | 1 | 2018 |
| 2 | REKABENTUK SISTEM | 1-2 | 2018 | 1-2 | 2018 |
| 3 | PELAKSANAAN | 1-3 | 2018 | 2-3 | 2018 |
| 4 | PENYELENGARAAN | 1-3 | 2018 | 1-3 | 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama Peralatan** | **Tarikh Pembelian** | **Lokasi Peralatan** | **No. Aset / No. Siri** | **Perbelanjaan / Modal** | **Nama Pembekal** |
| Komputer | 24/1 | Kedai Peralatan Komputer |  | 4000 | En.Awang |
|  |  |  |  |  |  |
| Printer | 25/1 | Kedai Peralatan Komputer |  | 3000 | En.Awang |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**2.7 PENGLIBATAN PELANGGAN**

Bilangan Mesyuarat :

Maklumbalas Pelanggan :

Penglibatan/ Komitmen Pelanggan dalam projek:

Aktiviti Kajian

Percubaan Lapangan

ttt Latihan

|  |
| --- |
| Lampiran pengesahan pelanggan |
| Catatan pelanggan |
| Disahkan oleh  **Nama:**  **Jawatan:**  **Unit/ sektor/ syarikat:**  **Tarikh:** |